모듈 프로젝트 1

1. 프젝 기획 끝내기, 역할분담, 깃허브 만들기

2. Stramlit 기본 화면 생성

-AI: OpenAI API연결, Web Search 연결

-보안: Nmap Parser 구현, CVE 검색 테스팅

-머신러닝: 데이터 수집, 모델 학습 시작

-시각화: 파일 업로드 기능

3. 머신러닝 모델 완성, Function Calling 연결, 대시보드 구현 (위혐도 예측)

4. 기능 통합, 오류 수정, UI 개선, 피드백 시간, PPT 제작

5. 시연 테스트, 버그 수정, PPT 제작

키*

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

시스템 구조

┌────────────┐

│ Nmap Scan │

└─────┬──────┘

│

▼

┌────────────┐

│ CVE Search │

└─────┬──────┘

│

▼

┌────────────┐

│ ML Predict │

└─────┬──────┘

│

▼

┌────────────┐

│ OpenAI API │

└─────┬──────┘

│

▼

┌────────────┐

│ Streamlit  │

└────────────┘

AI 기반 취약점 진단 및 위험도 분석 시스템프로젝트 진행 일지 (2026.07.14)

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 Nmap을 이용하여 대상 서버의 포트 및 서비스를 스캔하고, 수집된 서비스 및 버전 정보를 기반으로 OpenAI Web Search를 활용하여 취약점을 분석하는 AI 기반 취약점 진단 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

또한 머신러닝 모델을 활용하여 취약점의 위험도를 예측하고, Streamlit Dashboard를 통해 분석 결과를 시각적으로 제공하는 것을 목표로 한다.

2. 프로젝트 목표

Nmap을 이용한 대상 서버 포트 스캔

서비스 및 버전 정보 수집

OpenAI Web Search를 이용한 취약점(CVE) 분석

머신러닝 기반 위험도 예측

Streamlit Dashboard를 이용한 결과 시각화

자동 보고서 생성

3. 시스템 구조

Target Server

↓

Nmap Scanner

↓

Parser

↓

OpenAI (Web Search)

↓

취약점 분석

↓

Machine Learning

↓

위험도 예측

↓

Streamlit Dashboard

↓

Report4. 기술 스택Programming Language

Python

Scanner

Nmap

python-nmap

AI

OpenAI Responses API

Web Search

Machine Learning

Pandas

Scikit-learn

Dashboard

Streamlit

Version Control

Git

GitHub

5. 역할 분담Team 1 (프로젝트 총괄 및 시스템 구축)

담당 업무

프로젝트 일정 관리

GitHub Repository 관리

개발 환경 구축

Scanner 개발

Parser 개발

시스템 통합

최종 테스트

Team 2 (취약점 분석)

담당 업무

OpenAI API 연동

Web Search 연동

CVE 분석

대응 방안 생성

Team 3 (위험도 예측)

담당 업무

데이터 전처리

Feature Engineering

머신러닝 모델 개발

위험도 예측

Team 4 (Dashboard 및 결과 시각화)

담당 업무

Streamlit Dashboard 개발

결과 시각화

보고서 자동 생성

발표 자료 제작

6. 오늘 진행 내용6.1 Scanner 개발개발 목적

Nmap을 실행하여 대상 시스템의 서비스 및 버전 정보를 수집하는 기능을 구현하였다.

구현 내용

python-nmap 라이브러리 사용

PortScanner 구현

예외 처리

Parser와 연동 가능한 Dictionary 반환

Scanner는 Nmap 실행만 담당하며, 데이터 가공은 Parser 모듈에서 수행하도록 모듈화를 진행하였다.

6.2 Parser 개발개발 목적

Nmap에서 반환되는 Raw 데이터를 프로젝트 전체에서 사용할 수 있는 표준 Dictionary 형태로 변환하였다.

구현 내용

Host 정보 추출

Hostname 추출

OS 정보 추출

TCP / UDP 포트 분석

서비스 이름

제품명(Product)

버전(Version)

Extra Information

Full Information 생성

최종적으로 AI와 머신러닝에서 바로 사용할 수 있는 JSON 구조를 생성하도록 구현하였다.

7. 테스트 환경

Scanner 및 Parser 테스트는 Metasploitable2환경에서 수행하였다.

Metasploitable2는 다양한 취약 서비스를 제공하는 교육용 가상 머신으로, 본 프로젝트의 테스트 환경으로 선정하였다.

대표 서비스

FTP

SSH

Apache

Samba

MySQL

Tomcat

8. 프로젝트 폴더 구조

MODUL1-TEAM

│

├── app.py

├── utils

│ ├── scanner.py

│ ├── parser.py

│ ├── ai_tools.py

│ └── reporter.py

│

├── 3TEAM

│ ├── preprocessing.ipynb

│ ├── feature.py

│ ├── cve_dataset.csv

│ └── cve_preprocessed.csv

│

├── requirements.txt

└── README.md9. 향후 개발 계획

다음 개발 목표는 Scanner와 Parser를 기반으로 OpenAI와 연동하는 것이다.

개발 순서는 다음과 같다.

Scanner

↓

Parser

↓

Prompt 생성

↓

OpenAI Responses API

↓

Web Search

↓

취약점 분석

↓

Machine Learning

↓

Dashboard10. 회고

이번 프로젝트에서는 Scanner와 Parser를 먼저 모듈화하여 프로젝트의 기본 구조를 구축하였다.

특히 Scanner는 Nmap 실행만 담당하고, Parser는 데이터 가공만 담당하도록 역할을 분리하여 유지보수성과 확장성을 높였다.

또한 Metasploitable2 환경에서 정상적으로 스캔 및 데이터 변환이 이루어지는 것을 확인하였다.

다음 단계에서는 OpenAI Responses API와 Web Search를 연동하여 취약점 분석 기능을 구현하고, 이후 머신러닝 모델과 Dashboard를 순차적으로 연결할 예정이다.